福建警察学院原射击馆区域库房改造工程项目

网上竞价文件

竞价编号：FJGCWSJJ-FS-2019-146

项目名称：福建警察学院原射击馆区域库房改造工程项目

福建国诚招标有限公司

二○一九年五月

福建国诚招标有限公司受福建警察学院委托现通过网上竞价的方式选择原射击馆区域库房改造工程项目的施工单位。现邀请合格的供应商对以下简易工程项目进行网上竞价。

1．竞价编号：FJGCWSJJ-FS-2019-146

2．项目名称：福建警察学院原射击馆区域库房改造工程项目

3．竞价采购货物名称、数量及主要技术规格售后服务要求等详见“竞价采购货物一览表”。

4．时间：

公告起始时间：2019年05月22日09:00:00

公告截止时间：2019年05月27日09:00:00

报名截止时间：2019年05月24日18:00:00

竞价起始时间：2019年05月27日09:00:00

竞价截止时间：2019年05月27日11:00:00

5．二次竞价书应按网上竞价公告要求上传；根据政策规定本项目必须三家(含三家)以上供应商参与报价，否则本项目做流标处理。

6．采购代理机构联系方式

采购代理机构： 福建国诚招标有限公司

地  址：福州市古田路中美大厦24层

邮  编：         350001

电  话：0591-83393306、83393307

传  真：     0591-83393305

标书编制人：       陈伟

网  址：       www.fjgczb.com

电子信箱：   83393301@163.com

九、竞价保证金缴交银行帐号

开户名：  福建国诚招标有限公司

开户行：  中国建设银行福州城东支行

帐  号：  3500 1610 0070 5253 0977-0003

竞价内容及服务要求

- 一、竞价一览表

- 以附件中的工程量清单为准，各潜在竞价人应充分阅读工程量清单内容。

- 招标要求：

| 序号 |  | 内容 |  |  | 主要技术参数要求或说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目名称 |  |  | 福建警察学院原射击馆区域库房改造工程项目 |  |
| 2 |  | 建设地点 |  |  | 福州市仓山区首山路59号 |  |
| 3 |  | 项目总价 |  |  | ￥161,301.00 人民币壹拾陆万壹仟叁佰零壹元 |  |
| 4 |  | 报名条件 |  |  | 投标人需同时具备建设行政主管部门核发的房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质 |  |
| 5 |  | 评标方法 |  |  | 最低价中标 |  |
| 6 |  | 工期要求 |  |  | 计划开工日期 2019年6月5日，工期60日历天 |  |
| 7 |  | 质量标准 |  |  | 达到现行《工程建筑施工质量验收规范统一标准》合格标准 |  |
| 8 |  | 付款方式 |  |  | 工程基本完成后，工程款支付至70%为止，竣工验收合格后，委托具有工程造价咨询资质的单位审定结算造价后，再支付至审定总价的95%为止，余款5% 作为质量保修金，质保期两年过后，14日内无息退还质量保修金。 |  |
| 9 |  |  | 合同价格风险 |  | 各投标人在投标报价时应充分考虑工程施工期间的市场价格变化和政策性调整带来的风险，自行测算施工期间的所有风险费用，并计入投标报价，中标后其合同价格不再调整。 |  |
| 10 | 踏勘现场及 招标文件、清单质疑时间、地点 |  |  | 时间：2019年 5月24日上午9时00分 地点：福建警察学院后勤保障处 联系人：林科长 0591-83532672 各投标人若对竞价文件、工程量清单等问题有异议的，请于本时间前，以书面形式送达。招标人将组织统一进行答疑。若各投标人在规定时间内没有提出异议，则视为默认竞价文件、工程量清单的内容，中标后招标人不再对工程量清单进行核对，由此引起的后果及损失由各投标人自行承担。 |  |  |
| 11 | 签订合同 |  |  | 中标人在收到中标通知书3日内，应派代表与招标人商讨签订施工合同事宜。否则，招标人有权没收投标保证金。 |  |  |
| 12 | 结算期限 |  |  | 竣工验收合格后，乙方须在28日内，提交完成的竣工图、验收证书、结算书等资料，甲方应在60日内完成结算审计。 |  |  |

- 二、投标人须知：

- 1、凡在中国境内注册具有法人资格，有能力提供本竞价文件所述服务的企业均可能成为合格的竞价人。

- 2、本项目不接受联合体投标。

- 3、本项目要求各投标人进行总价的报价，无需对工程量清单进行分项报价。

- 4、为保证项目质量本项目要求各竞价人于竞价公告指定的时间到现场进行勘察；初步了解采购人的需求及实地的施工环境，携带现场勘察说明函至采购代理机构处参与本项目报名。

三、报名方式

1、凡有意参加竞价者，请于2019年5月22日至2019年5月24日(不含法定公休日、法定节假日)，每天上午8时30分至12时00分，下午14时30分至18时 00分(北京时间，下同)，到福建国诚招标有限公司(地址：福州市鼓楼区古田路107号中美大厦24层)报名及领取相关资料。

2、报名资料：详见竞价公告各个条款需求。

3、竞价时间120分钟，竞价人需上传二次报价书，未上传报价文件的竞价人将被视为无效报价，有效报价的最低竞价人将被推荐为本项目的成交人。

四、竞价须知

1、竞价人须打印报价文件签字确认并每页加盖公章后扫描上传报价文件（电子档Jpg或pdf或文件夹压缩包RAR），包括但不限于以下内容：统一社会信用代码营业执照、法人代表授权书(法人及授权人身份证)、法定代表人或竞价人代表缴纳社会保险的凭据、竞价书、竞价人声明、售后服务承诺。未按上述条款要求扫描上传报价文件的竞价无效。电子报价文档具有法律效力。

2、报价人自行承担所有参与报价的全部相关费用。

3、报价人应详细阅读关于本次网上竞价项目采购的竞价公告内容，自行承担，在整个竞价过程及操作过程（计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）

五、竞价准则

1、采购代理机构将采购人提出的采购需求在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、福建国诚招标有限公司(http://www.fjgczb.com)、国诚招标竞价平台（http://115.28.8.36）发布竞价公告。网上竞价的报价时限为竞价公告截止后两个小时内，在报价时限截止前，潜在供应商可通过国诚招标竞价平台参与进行竞价，供应商首次提交的报价必须低于公告最高限价的3%（不含）以上，否则，视为无效报价。在符合采购需求且报价有效的前提下，报价最低者中标（报价相同的，以报价时间优先者中标）。

2、竞价过程中，报价人每次报价必须比自己上次的报价低。

3、符合以上要求的报价，可以在规定的报价时限内不限次数报价，直到竞价截止时间为止。

4、各竞价人的报价须符合《中华人民共和国政府采购法》第二条“采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等”的相关规定。

5、竞价人已详细审查全部竞价公告，包括修改竞价公告(如有的话)和有关附件，将自行承担因对全部竞价公告理解不正确或误解而产生的相应后果。

6、竞价人同意提供按照采购代理机构可能要求的与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解采购代理机构不一定要接受最低的竞价或收到的任何竞价。

六、竞价结果确认

1、网上竞价公告期满，采购代理机构以成交结果通知书等方式书面通知采购单位。同时将参与竞价的所有供应商的报价和中标、成交结果等信息在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、福建国诚招标有限公司(http://www.fjgczb.com)、国诚招标竞价平台（http://115.28.8.36）上发布成交公告。公告期限为本公告之日起1个工作日。

2、成交公告发布之日起1个工作日后，成交人即可携带网上竞价项目报价文件原件一式两份至采购代理机构处领取成交通知书。竞价人携带的网上竞价项目报价文件包括但不限于以下内容：统一社会信用代码营业执照、法定代表人或竞价人代表缴纳社会保险的凭据、竞价书、竞价人声明、竞价一览表、货物说明一览表、售后服务承诺、报价代表人的法定代表人授权书。以上材料必须加盖报价单位公章，并由报价人的法定代表人（或其授权代表）签字。报价文件须加盖骑缝章，且装订成册。

七、竞价保证金

1、竞价保证金人民币3000元整，以银行转账、电汇等非现金形式提交(不接受现金、现金存款形式提交)；竞价保证金不是以竞价人名义提交的，将导致其竞价资格被拒绝。竞价人的竞价保证金未在竞价截止时间前一天到达指定账户的将导致其竞价资格被拒绝。

2、未中标的报价人，在竞价结果公告发布3个工作日后即可申请无息退回，中标报价人在交货验收后，须向采购代理机构提供采购合同及验收凭证。