中国鸟类图鉴微信小程序项目

一、项目概述

微信小程序是一类在微信生态之内，无需下载、无需关注的应用，用户可以通过微信的扫一扫或搜索功能进行使用。微信小程序于2017年上线，如今已触达生活的方方面面。从用户角度来说，小程序触及到了PC网页、公众号、H5、APP无法触及到的地方，降低了低频服务类APP的使用门槛，需要使用时打开小程序，用完即走。因微信提供较廉价及容易使用的资源，与数以百万计的移动用户接触。

海峡数字教育公司基于海峡出版发行集团的鸟类生态数据库系统所沉淀丰富的鸟类声音、视频、图集、知识等资源，结合移动互联网终端技术打造一个以鸟类爱好者为主的社交平台，为全球鸟类爱好者提供随时随地的互动式交流以及专业知识查询为一体的鸟类知识分享型社交平台。

中国鸟类图鉴微信小程序需要提供微信前端应用程序，以及对应的后台管理系统。小程序的核心功能有：1） 识别鸟种功能：用户通过拍照或相册上传鸟类图片，后端调用AI图像识别技术，分析出图片中的鸟种及识别命中概率，并结合鸟类生态数据库系统，快速查询鸟种详细信息。用户还可以对识别历史进行查看，对识别结果进行分享，以达到及时沟通与交流的目的。2）查找鸟种功能：用户可通过查找鸟种快速查询鸟友的观鸟笔记及图集，获取某种鸟的分布或某个地点的观鸟记录。查询维度包含按鸟种和地点进行查询。3） 图鉴功能：内嵌基于中国鸟类大数据系统，为用户提供最便捷的鸟类信息检索工具，帮助用户了解1400多种鸟类的信息，只要指尖轻点即可轻松识别你所见但不认识的鸟种。

二、项目需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 最高限价 (万元) | 交货期 | 技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国鸟类图鉴微信小程序前端应用，以及对应的后端管理系统 | 15 | 交货期分三个时间点: 1、合同签订后5工作日确认需求。交付物为项目需求说明书。 2、需求确认后15个工作日，完成系统初步上线；达成系统初步验收。 3、系统上线试运行1个月，根据上线运行的实际情况修改系统缺陷、服务器配置调试，系统功能完善，完成系统终验。 | 系统性能要求 1、满足5000用户同时在线使用该小程序。 2、响应时间在2秒以内，不能超过5秒。 ### 系统安全要求 为保障系统安全，在开发应用时，需要进行XSS攻击、SQL注入、访问控制等常规安全漏洞检查，并提供测试报告。 ### 系统运维要求 提供系统运维所需的相关管理功能，如登陆日志查询功能等。 |

三、基本要求：

4.1系统功能要求

中国鸟类图鉴微信小程序需要提供微信前端应用程序，以及管理员使用的后台管理系统，能对系统、用户、及内容进行统一管理。

4.1.1 小程序功能模块

| 功能模块 | 功能细化 |
| --- | --- |
| 首页幻灯 | 1、推荐热门图鉴 |
| 识别鸟种 | 1、拍照上传：通过手机摄像头进行拍照上传 2、相册上传：通过选择手机相册照片上传 3、AI图像识别：自动识别鸟种 4、鸟种详情：关联查询图鉴数据库鸟种详情 |
| 查找鸟种 | 1、检索：通过鸟名检索出满足条件的鸟类信息 2、地点查询：根据地点查询区域内的观鸟记录 3、鸟种查询：根据鸟种查询所有区域的观鸟记录 |
| 我的上传 | 1、上传记录：记录用户的历史上传图片 2、排行榜：根据用户上传图片数量进行排行 |

4.1.2 小程序后台管理功能

| 功能模块 | 功能细化 |
| --- | --- |
| 图片管理 | 1、对用户上传的图片进行管理 |
| 观鸟管理 | 1、对用户观鸟记录进行查看，修改，禁用等管理 |
| 用户管理 | 1、对用户进行查看，统计等 2、启用/禁用：阻止用户使用应用 |
| 设置 | 1、针对首页幻灯片的设置 2、针对菜单个性化配置 3、分享图片、标题配置 |

4.1.3：要求与采购人原有平台无缝对接支持传输数据及资源的便捷共享，参与本项目竞价的竞价人要求于竞价截止时间前至采购单位对本项目做初步沟通，并提供无缝对接的可行性方案，由采购人出具方案合格说明函参与本项目报名。

四、服务要求：

1、成交供应商应提供技术支持和运行维护承诺书，平台运维服务质保期三年。对所提供的平台提供12个月免费升级系统开发、部署、试运行期和质量保证期内，成交供应商应向采购人提供免费技术支持。

2、成交供应商负责将平台按照用户指定的场所安装部署，免费负责安装，免费现场培训及技术应用培训。中标价应包含软件开发、培训材料费(主材及辅材)、安装、验收、等直至验收合格交付采购人使用的所有相关费用。中标价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减(若因成交供应商责任而导致的需方依据合同条款对成交供应商的扣款处罚除外)

3、现场培训。平台在安装调试同时，成交供应商负责免费派工程师对用户就平台功能和基本操作进行现场培训，使采购人用户能正常操作。

4、成交供应商在能响应故障处理请求和电话咨询，提供7*24小时，2小时内响应和24小时内派人到现场维修的售后服务。成交供应商应提供维保人员名单、联系电话等。