附件：

一、项目概况

- 1.采购项目名称：

- 福州市人才储备中心防水隔热层修缮改造工程监理项目

- 2.项目地点：

- 福州市仓山区金环路6号金山人才储备中心

- 3.监理服务周期：自本项目合同签订之日起至所监理的工程竣工验收合格止，且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期。

- 4.监理单位资质要求：

(1)本采购项目供应商须具备建设行政主管部门核发的合法有效的工程监理综合资质或不低于丙级房屋建筑工程监理资质。

(2)拟派总监理工程师须具备建设行政主管部门核发的合格有效的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，注册专业要求为房屋建筑工程。拟派总监理工程师必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册监理工程师注册执业证书上的注册单位为准。

二、项目需求

- 1. 服务范围和内容：

- 自本合同签订之日起至监理范围内的工程完成竣工验收合格、完成竣工结算资料（包括竣工图、结算资料等审查）及档案移交（不含缺陷责任期） 。

- 2.服务目标：

- 项目实施质量目标为合格，进度和安全控制满足合同要求，不发生重大安全事故。

- 3.监理工作内容（具体监理工作内容以合同约定为准）：

- （1）项目实施前协助委托人办理相关前期手续，协调理顺委托人与相关单位的关系，编制监理规划；

- （2）熟悉合同文件，了解实施现场；

- （3）参与设计交底工作，审查项目实施人提交的实施组织设计；

- （4）督促和检查项目实施人建立质量保证体系；

- （5）参加第一次项目实施会议，主持常规项目实施会议；

- （6）发布开（复）工令；

- （7）建立监理的试验、检测工作体系；

- （8）审批项目实施人拟用于本项目的原材料、设备的品质；

- （9）审批项目实施人实施本项目的实施方案及主要方法或工艺；

- （10）审批项目实施人提交的总体进度计划，检查和督促项目实施人实施进度计划；

- （11）要求项目实施人按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工，通过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量；

- （12）调查、处理工程质量缺陷和事故，出现重大质量事故时，督促项目实施人按规定上报有关部门；

- （13）发布停工令；

- （14）对已完工程进行准确计量；

- （15）发布变更令；

- （16）根据合同规定处理违约事件，协调争端，在仲裁过程中作证；

- （17）编制监理工作月报、季报和年报；

- （18）对项目实施人的交工申请进行评估，组织对拟交工项目的检查和验收；

- （19）督促、审查项目实施人按管理部门和委托人的要求编制竣工文件；

- （20）编制并提交监理方面的竣工文件；

- （21）配合委托人的竣工验收和项目移交工作；

- （22）监理单位应按照公认的监理职业准则、合同条款、相关法律法规和本项目工程监理的有关要求承担全部监理工作。

三、监理的费用

- 福州市人才储备中心防水隔热层修缮改造工程监理项目最高限价为15000元。

- 监理服务费用为监理服务期限内一切包干费用，不论任何原因（如超工期延长监理服务期限、设计变更、增加项目和工程量等），均不再追加监理及相关服务的费用，各供应商报价时应充分考虑该因素。