福建警察学院大礼堂修缮改造项目、学员宿舍D楼

修缮改造项目及独好亭西侧景观改造项目监理招标项目

招标内容与要求

一、 资格要求

报价人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件，1、提供有效的房屋建筑工程监理乙级及以上资质或工程监理综合资质复印件。2、参加本项目采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪的书面声明。

二、服务内容要求

福建警察学院大礼堂修缮改造项目、学员宿舍D楼修缮改造项目及独好亭西侧景观改造等项目。以上项目施工概预算约1180万元左右，预计这些项目陆续在6月份左右开始先后动工，且均需在暑假结束前完成；因时间紧迫，任务重，人手少，为了更好地控制施工质量，拟将以上项目统一委托一家监理单位协助采购人进行现场监理把关。

成交人应协助采购对以上项目的实施阶段、验收阶段以及质量保证期实行全过程监理，实现监理工作“控制、管理、协调”的目标。包括但不限于以下内容：

1、对项目建设中遇到的问题提供咨询意见。

2、监督项目实施方制定、实施建设方案；对建设过程中需求变更的协助业主进行总体把握和评估，以确保满足业主使用要求；协调项目实施方和业主，确保建设工作顺利进行。

3、根据进度，对建设质量、建设进度、建设安全、建设合同和信息管理进行综合监理。

4、本项目配备的监理人员在项目监理服务期间要尽职尽责配合业主单位，履行好监理责任。

5、监理单位应派两人以上监理人员（土建1人、安装1人）常驻工地，每周不少于5天，每天签到4次。

6、监理服务期暂定4个月，如因建设单位延期2个月以内，监理费不予增加，如延期超过2个月，增加的监理费另行协商。

7、如因建设单位原因减少工程项目，监理费按比例扣减。