# 项目需求

采购项目需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 最高限价 (万元) | 交货期 | 技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海峡数字校园统一鉴权管理平台二期 | 25 | 交货期分三个时间点: 1、合同签订后5工作日确认需求。交付物为项目需求说明书。 2、需求确认后15个工作日，完成系统初步上线；达成系统初步验收。 3、系统上线试运行1个月，根据上线运行的实际情况修改系统缺陷、服务器配置调试，系统功能完善，完成系统终验。 | 系统性能要求 1、满足10000在线用户的身份认证、鉴权、使用，具备每秒1000笔并发能力。 2、响应时间在2秒以内，不能超过5秒。 ### 系统安全要求 为保障系统安全，在开发应用时，需要进行XSS攻击、SQL注入、访问控制等常规安全漏洞检查。 ### 系统运维要求 提供系统运维所需的相关管理功能，如登陆日志查询功能等。 |

基本要求：

4.1系统功能要求

根据海峡数字校园统一鉴权管理平台（www.hxjyyun.com）运营情况总结存在的不足，现提出以下改进需求：1）新增接入教学业务系统（与业务口确认需新增接入四套不同厂家的业务系统）；2）新增三级管理员数据监督看板功能，三级管理员包括：市级教育局、区县级教育局、学校级管理员；数据包括日、周、月系列报表；3）用户授权模式优化，为配合销售由单用户授权修改为以学校为单位的授权体系，包括业务系统权限、生失效时间、授权用户数等要素；4）一期系统在现网运营，已有存量用户和业务系统，出于保护投资、用户和业务的考虑，二期必须基于一期的基础做升级改造。

4.1.1、新增接入业务系统

1、本期建设需要新增接入四套教学业务系统，分别是：人教数字校园云服务版、知好乐的双课堂系统、明博的优课中心、智慧书法教学系统。

2、接入的四套教学业务系统来自于不同厂家，故需分别与每个厂家进行对接，确认与各家的鉴权接口协议。

3、提供的统一鉴权接口需提供准入机制，防止其它系统非法接入。

4.1.2三级管理员数据看板

1、三级管理员包括：市级教育局、区县级教育局、学校级管理员；

2、各级管理员能够查看本级及下级归属组织机构、学校、教师明细。

3､ 各级管理员能够查看本级及下级归属组织机构的资源使用月、周、日报表数据，提供多维度查询下钻，关联明细级数据，并提供导出功能，以方便各级管理员进行监督和考核。

4、各级管理员能够查看本级及下级归属组织机构的实时统计分析功能，能够查看实时的，注册、激活和在线教师用户数。

5､各级管理员能够查看本级及下级归属教师的登陆日志明细级数据。

4.1.3用户授权模式优化

1､ 现在系统用户权限是以用户为单位分别授权的。现根据销售需要改造成以学校为单位进行授权，用户（教师）权限从归属学校中继承。

2、给学校授权时需要考虑的授权因素要有：授权开通的业务系统、授权的期限、授权的用户数。

3、各级管理员，能够在平台管理员的授权基础上，自主维护组织架构和教师帐号。

服务要求：

1、中标人应提供技术支持和运行维护承诺书，平台运维服务质保期三年。对所提供的平台提供12个月免费升级系统开发、部署、试运行期和质量保证期内，中标人应向招标人提供免费技术支持。

2、中标人负责将平台按照用户指定的场所安装部署，免费负责安装，免费现场培训及技术应用培训。中标价应包含软件开发、培训材料费(主材及辅材)、安装、验收、等直至验收合格交付招标方使用的所有相关费用。中标价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减(若因中标人责任而导致的需方依据合同条款对中标人的扣款处罚除外)

3、现场培训。平台在安装调试同时，中标人负责免费派工程师对用户就平台功能和基本操作进行现场培训，使招标方用户能正常操作。

4、中标人在能响应故障处理请求和电话咨询，提供7*24小时，2小时内响应和24小时内派人到现场维修的售后服务。中标人应提供维保人员名单、联系电话等。